Indicadores de Realização Física

| ## Medida | ## Notas | Indicadores | ### Quantificação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Situação de Partida | Previsto em 2003 | Nos Proj Aprov | Exec. |
| Medida 1.1. | A S. P. corresponde à realização no P. O. Centro no período 94/99. | - Km de rede viária municipal criada/beneficiada - Km de rede viária municipal beneficiada/requalificada - Km de rede viária municipal criada | 1 200 1 100 100 | 200 190 10 | 494 481 13 | (1) |
|  |  | - Nº de equipamentos desportivos, culturais e de lazer criados | 80 | 20 | 41 | (1) |
| Medida 1.2. | A S. P. corresponde à realização no P. O. Centro no período 94/99. | - Km de rede de drenagem de águas residuais criada/remodelada a) Km de rede de drenagem de águas residuais criada b) Km de rede de drenagem de águas residuais remodelada | 1 300 1 300 | 405 330 75 | 680.7 680.7 | (1) |
| Medida 1.3 | A S. P. corresponde à realização no P. O. Centro no período 94/99. | - Km de variantes a centros urbanos criados | 21 | 10 | 8.7 | (1) |
| Medida 1.4 | A S. P. corresponde à realização no P. O. Centro no período 94/99. | - Nº de arranjos urbanísticos | 19 | 8 | 20 | (1) |
|  |  | - Nº de edifícios e monumentos recuperados | 7 | 3 | 10 | (1) |
| Medida 1.6 | A S. P. corresponde à média do indicador do PROFAP no QCA II, de 1994 a 1999. | - Nº médio de beneficiários por ano | 2 770 | 4 880 | 3 965 | 2 122 |
| Medida 2.3. | A S. P. corresponde aos projectos apoiados no âmbito do QCA II (94-99). | - Nº de arranjos urbanísticos | 62 | 9 | 9 | 4 |
|  |  | - Nº de edifícios e monumentos recuperados | 44 | 5 | 5 | 1 |
| Medida 2.7 | A S. P. corresponde às áreas das acções de beneficiação e arborização apoiadas no QCA II (94-99). | - ha de área florestal beneficiada | 13 000 | 3750- 4500 | 1 049 | (1) |
|  |  | - ha de área florestal arborizada ou rearborizada | 3 000 | 2 250-2700 | 443 | (1) |

Indicadores de Realização Física

| ## Medida | ## Notas | Indicadores | ### Quantificação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Situação de Partida | Previsto em 2003 | Nos Proj Aprov | Exec. |
| Medida 3.2 | O apoio do FSE no ensino profissional, no I e II QCA foi concretizado através do PRODEP. | - Nº de formandos |  | 6 000 |  | 3 943 |
| Medida 3.3 | A S. P. corresponde à média do indicador no período 94/99 no Programa Pessoa. | - Nº de participantes em medidas de política activa (formação e estágios profissionalizantes) de desempregados não DLD/ano | 3 839 | 8 100 | 6005 | 5 889 |
| Medida 3.11 | A S. P. tem como referência o QCA II. | - Extensão da rede de distribuição de gás natural- primária + secundária (em Km) | 1 196 | 370 | 373 | 372.3 |
|  |  | - Nº de mercados locais de interesse relevante restruturados | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Medida 3.12- | Não é possível indicar uma situação de partida dado o elevado peso das beneficiações/requalificações. | - Extensão de rede estradas a construir ou requalificar (em Km) |  | 70 | 49.4 | 28.4 |
| Medida 3.13 |  | - Extensão de costa a intervencionar (em Km) |  | 5 | 8.4 | 3.4 |

(1)  O número reduzido de projectos formalmente concluídos em relação aos que eefectivamente estão concluídos,  não constitui uma amostra significativa, o que impede uma adequada avaliação da execução no final do ano 2001.

Indicadores de Resultado

| ## Medida | ## Notas | Indicadores | ### Quantificação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Situação de partida | ### 2003 | ### Nos Proj aprov | ### Exec. |
| Medida 1.1 | A S. P. reporta-se a 1998- INE | - % da população servida por piscinas | 29 | 33 |  | (1) |
| Medida 1.2 | A S. P. reporta-se a 1998 | - % da população servida por recolha de águas residuais | 60 | 65 |  | (1) |
| Medida 1.4 | A S. P. corresponde à população regional urbana em 1991 – INE | - % de população urbana abrangida por intervenções de reabilitação urbana | 839 800 | 10 |  | (1) |
| Medida 1.6 | A S. P. corresponde à estimativa do nº de funcionários e agentes da Administração Local na Região Centro. | - % de funcionários e agentes da Administração Local abrangidos por acções de formação | 15 700 | 50 |  | (1) |
| Medida 2.3 | A S. P. corresponde à população rural da Região em 1991 – INE | - % da população rural abrangida por intervenções de dinamização económica e social das aldeias e centros rurais | 543 666 | 4 | 3.7 | 0.3 |
| Medida 2.7 | A S. P. corresponde à % da área intervencionada, através de acções de beneficiação e arborização, durante o período 1994-99, relativamente à área florestal total no fim do período. | - % da área intervencionada relativamente à área florestal total | 6 | 3-3.6 |  | (1) |
| Medida 3.2 |  | - Nº de beneficiários que tenham obtido uma qualificação profissional de nível III |  | 1 300 |  | 646 |
| Medida 3.3 | A S. P. Corresponde à média do indicador no período 94/99 no Programa Pessoa/ nº médio de desemp. não DLD no período 94/99, na região | - % de desempregados não DLD´s que receberam acções de política activa | 22 | 59 |  | 50 (2) |
| Medida 3.11 | A S. P. tem como referência o QCA II. . | - Nº de clientes totais da rede de gás natural | 37 300 | 63 600 |  | 62 300 |

(1)  O número reduzido de projectos formalmente concluídos em relação aos que eefectivamente estão concluídos,  não constitui uma amostra significativa, o que impede uma adequada avaliação da execução no final do ano 2001.

(2) Total abrangidos em relação à pop. desempregada da região em 1998 (23 300).

Indicadores de Resultado

| ## Medida | ## Notas | Indicadores | ### Quantificação |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Situação de partida | ### 2003 | ### Nos Proj aprov | ### Exec.. |

| Medida 3.12 | A S. P. reporta-se a 1999- IEP. | - Tempo médio de percurso rodovia (min) Guarda-C. Branco Viseu Lisboa Viseu-Porto Guarda-Lisboa Guarda-Porto C. Branco-Lisboa C. Branco-Porto | 118 216 107 244 164 156 195 | 96 213 101 232 151 149 188 |  | (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medida 3.13 | A S. P. reporta-se a 2000 | - Nº de utilizadores das infra-estruturas de apoio ao turismo de natureza | 0 | 12 000 |  | 6 000 |

(3) A tipologia de projectos aprovados no POCentro não concorre para atingir estes resultados. Estes só poderão ser atingidos se se considerarem as intervenções do PO Nacional de Acessibilidades e Transportes.